# 作業ログ 2026-09-16 — JA Version Check 大改修（テキスト/TM方式へ）

対象: ________GitHub-production\File comparison\JA_comp\

昨日(2026-09-15)新規作成した JA Version Check の残作業から再開。最終的に、判定方式をテキスト（TM）のみへ全面変更し、Pass2（Claude 内容比較）を廃止する方針まで確定した。以下は経緯と最終状態、明日の計画。

## 1. リンク比較の有効化 →（後に撤回）

- 当初残作業①として、classify() にリンク比較を復帰。canon_link()（article/topic の ID 化、?language= 除去、scheme/host 正規化、/en-US 等ロケール除去、forum /main↔/jp 統一、旧zendesk 対応）＋コード例除去を実装。EN Updated 480→686。

- パイロット等で検証後、§6 の方針転換により URL・画像比較ごと撤回（markers()/canon_link()/jaccard() は削除）。

## 2. マニュアル docx 上書き事故 と復旧

- .md 更新後に pandoc で docx を再生成した際、ユーザーが直接編集していた docx（同日 12:54 版）を上書き消失させた。

- ユーザーが Downloads\JA-Version-Check-マニュアル (6).docx を提供 → 内容を取り込み。

- 教訓: マニュアルは .md が原本・docx は pandoc 生成物。docx 再生成前に手動編集の有無（docx が .md より新しい等）を必ず確認する。→ メモリ manual-md-is-master に記録。

## 3. 用語統一（ユーザーのマニュアル手直しを全ファイルへ反映）

- 未追随→未更新 / 名前違い→ファイル名が異なる / 突き合わせ→比較 / 追随しているか→英語版と同じバージョンの日本語版が存在するか。

- 節見出しを 1 起点に、§1「ツールの用途」、§4「内容の比較（EN↔JA のペアリング）」。

- .md/.docx・ja_version_check.py(docstring/help/comment)・tm_ja_en.py・Run-JAVersionCheck.ps1 に反映（.ps1 は UTF-8 BOM 維持を確認）。→ メモリ terminology-ja-doc-tools。

## 4. パイロット（Pass2 並列ワークフロー・30件）

- content-todo を 5 件/チャンクに分割し、並列ワークフローで各サブエージェントが EN/JA 本文を比較 → {en,update,summary,note} を集約。30件・6エージェント・約77秒・45万トークン。

- 結果: Identical 18（ローカライズリンク/画像ロケール/目次追加等の偽陽性）、本物 EN Updated 6、別記事/スタブ6。

- 仕様追加: BODY_LIMIT=20000（本文上限、旧8000）、Mismatch ラベル（同コード名で別記事。色=赤、Pass2 でのみ付与）、--inject の色再適用。

- ※この後の方式変更により、パイロット成果物は参考外に。

## 5. 【本日の主変更】判定方式をテキスト/TM のみに全面変更

ユーザー指示: URL と画像の比較を仕様から除外。内容比較はテキストボディーのみ。日付・見出し数も比較対象外。

確定した新仕様: - 対応付け: ①ファイル名（コード）一致 → ②Title 一致（EN title を TM で JA に訳し JA title と一致比較）→ ③内容（TM(JA→EN) で JA 本文→英語原文を引き EN 本文照合）。画像 jaccard 対応付けは廃止（空集合 jaccard=1.0 で無画像同士が偽 100% になるバグも解消）。 - Match rate = TM カバレッジ率: EN 本文を文単位で TM(EN→JA) 参照 → その訳文が JA 本文に含まれる割合(%)。TM 訳の無い文は分母除外、皆無は空欄。 - Update: Match rate ≥ しきい値 → Identical、未満/判定不能 → EN Updated。日付・画像・URL・見出しは判定不使用（git 日付は参考列として残置）。 - TM モジュール刷新: tm_ja_en.py を JA⇄EN 双方向化（FORMAT_VERSION=jaen-enja-2、cache=tmidx_<fp>.pkl、JA 214,840/EN 187,257 キー）。カバレッジは lookup_en2ja_exact（exact のみ）で高速化（fuzzy は候補膨大で遅く実用不可だった）。

実測(しきい値75%時): Identical 895 / EN Updated 473 / Not localized 482 / Only Japanese 15。 Match rate 分布(1368ペア): 100%=318, 90-99=155, 75-89=422, 50-74=254, 25-49=79, 0-24=56, 判定不能84, 中央値83.3%。

## 6. しきい値と Pass2 の扱い（最終方針）

- 検証で判明した重大な性質: Match rate は「TM 訳がそのまま JA 本文に含まれる割合」のため、後編集された訳は字面が変わり不一致扱い＝実質最新でも 75〜85% に留まる。→ しきい値 75% だと本物の EN Updated（レポート行の欠落等）を Identical に取りこぼす（false negative）ことを実データで確認（000005441/000005535/000005254/000005095 など）。

- ユーザー判断: しきい値は 99%（--pass2-threshold 既定を 99.0 に変更）。ほぼ完全一致のみ Identical、それ以外は EN Updated。

- ユーザー判断: 「EN Updated には Pass2 不要（差分が多く再翻訳するから）」 → Pass2（Claude 内容比較）を廃止。Identical も EN Updated も Claude 確認は不要なので、ツールは Pass1（Match rate）のみで完結。並列ワークフロー・content-todo・判定キャッシュ計画はすべて撤回。

## 7. ファイル整理

- __Results\JA version の旧成果物を削除（09-15 の content-todo/xlsx、無印・-01 の xlsx、pilot 一式）。現行は JA_version-20260916-02.xlsx と content-todo.json のみ（※明日 Pass1 再実行で刷新予定）。

- 旧 TM キャッシュ jaen_<fp>.pkl（未使用）は TM 管理フォルダ内のため未削除（削除可）。

## 8. 残作業（明日 2026-09-17・ユーザー合意済）

- ★ Match rate を「あいまい一致」方式へ改良（最優先）: 現行の exact 部分一致は後編集訳を過小評価するため、EN 各文の TM 訳を JA 本文の文集合とトライグラム類似度で照合し閾値以上を「カバー済」と数える方式に。JA 本文を文集合に前処理して速度確保。→ EN Updated の誤検出（実質最新なのに<99%）を大幅減。Pass2 廃止で Match rate 単独判定になるため精度が要。

- ツールを Pass1 のみに整理（--inject/Pass3・content-todo 生成を不要化）。

- 99% しきい値で Pass1 再実行 → 再翻訳対象（EN Updated）リスト確定。

- Mismatch ラベルの要否決定（廃止／極低 Match rate で自動付与／現状維持）。

- マニュアル・メモリの Pass2 記述を全面削除（現状 Pass2 前提の記述が残存）。しきい値 99% の数値反映は済。

## 9. 関連メモリ

- ja-version-check-tool（現行仕様＋明日の計画）

- terminology-ja-doc-tools（日本語用語の統一表記）

- manual-md-is-master（マニュアルは .md 原本・docx 上書き注意）